Приложение

к постановлению администрации Сергиево-Посадского

городского округа Московской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Муниципальная программа муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округМосковской области» «Жилище»

Паспорт

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы городского округа, курирующий вопросы муниципального имущества | | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Управление муниципальной собственности | | | | | | |
| Цель (цели) муниципальной программы | 1. Создание условий для развития жилищного строительства  2. Улучшение жилищных условий семей | | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм | | | | | | |
| 1. Подпрограмма I «Создание условий для жилищного строительства» | Администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области (управление градостроительной деятельности администрации городского округа) | | | | | | |
| 2. Подпрограмма II «Обеспечение жильем молодых семей» | Управление муниципальной собственности администрации Сергиево-Посадского городского округа | | | | | | |
| 3. Подпрограмма III «Обеспечение жильем детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Управление муниципальной собственности администрации Сергиево-Посадского городского округа | | | | | | |
| 4. Подпрограмма VI «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета» | Управление муниципальной собственности администрации Сергиево-Посадского городского округа | | | | | | |
| 5. Подпрограмма VII «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» | Управление муниципальной собственности администрации Сергиево-Посадского городского округа | | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Создание условий для развития жилищного строительства, обеспечение прав пострадавших граждан-соинвесторов, создание системы недопущения возникновения проблемных объектов в сфере жилищного строительства, обеспечение комплексной инфраструктурой земельных участков для предоставления отдельным категориям граждан | | | | | | |
| 2. Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | | | | | | |
| 3. Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | | | | |
| 4. Оказание государственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан за счет федерального бюджета | | | | | | |
| 5. Оказание государственной поддержки семьям, имеющим семь и более детей, и семьям, в которых одновременно родились не менее трех детей в улучшении жилищных условий путем предоставления им жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 26 656,40 | 10 855,40 | 4 295,40 | 4 095,00 | 3 619,80 | 3 790,80 |
| Средства бюджета Московской области | 863 605,00 | 538 047,10 | 199 474,50 | 37 004,90 | 43 407,40 | 45 671,10 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 108 574,92 | 26 521,90 | 24 720,92 | 20 749,90 | 18 226,40 | 18 355,80 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 998 836,32 | 575 424,40 | 228 490,82 | 61 849,80 | 65 253,60 | 67 817,70 |

1. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей муниципальной программы

Муниципальная программа муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области» «Жилище» (далее – Муниципальная программа) призвана в рамках основных направлений, определенных государственными и федеральными программами, обеспечить практическую реализацию комплекса мероприятий и механизмов, направленных на создание необходимых условий для решения проблемных вопросов в жилищной сфере.

Сохраняется напряженность в обеспечении жильем отдельных категорий граждан, определенных законодательством Российской Федерации, в пределах установленных социальных стандартов.

Еще одним важным направлением жилищной политики является обеспечение жилыми помещениями лиц, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, при достижении ими возраста 18 лет в порядке, установленном постановлением Правительства Московской области от 13.02.2013 № 75/5 «О мерах по реализации Закона Московской области «О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей».

К приоритетным направлением жилищной политики относятся также оказание государственной поддержки за счет средств федерального бюджета на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов и ветеранов боевых действий, семей, имеющих детей-инвалидов.

Решение вышеуказанных проблем является объективно невозможным без реализации комплекса мер государственной жилищной политики, ориентированных как на оказание социальной поддержки гражданам, так и на корректировку структуры рынка жилья и приведение ее в соответствие с потребностями граждан.

2. Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы, с учётом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере

Приведенная выше характеристика текущего состояния, основные проблемы в жилищном строительстве, сфере создания комфортных условий проживания для жителей Сергиево-Посадского городского округа Московской области определяют новую стратегию развития жилищной сферы, основанную на следующих приоритетах:

обеспечение комплексной застройки населенных пунктов Сергиево-Посадского городского округа Московской области социальной инфраструктурой на основе документов территориального планирования;

поддержка отдельных категорий граждан, определенных законодательством, в улучшении жилищных условий за счет средств бюджетов всех уровней в пределах установленных социальных стандартов и в соответствии с объемом государственных обязательств;

развитие нормативной правовой базы, создающей правовые, экономические, социальные и организационные предпосылки для решения жилищной проблемы в Сергиево-Посадском городском округе Московской области.

По каждому приоритетному направлению предусмотрена реализация конкретных мероприятий в рамках соответствующих подпрограмм, входящих в состав Муниципальной программы, при проведении которых будут сконцентрированы основные финансовые и организационные усилия.

При этом к рискам реализации муниципальной программы, которыми может управлять муниципальный заказчик, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1) риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием механизмов, предусмотренных муниципальной программой, может привести к невыполнению муниципальной программы в полном объеме. Данный риск можно оценить как высокий, поскольку формирование новых механизмов в рамках муниципальной программы не только в большинстве случаев требует нормативного регулирования, но также может потребовать значительных сроков практического внедрения;

2) операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией муниципальной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных муниципальной программой, что может привести к неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении.

3) риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников.

Реализации муниципальной программы угрожают следующие риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации программы:

1) риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая достаточно высокую зависимость экономики России от мировых цен на углеводородные ресурсы, а также опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных показателей жилищного строительства, ипотечного жилищного кредитования, такой риск для реализации муниципальной программы может быть качественно оценен как высокий;

2) риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному ухудшению состояния жилищного фонда, а также потребовать концентрации средств федерального бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для муниципальной программы можно оценить, как умеренный.

Целевые показатели

муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области»

«Жилище»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы | | | | | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. Создание условий для развития жилищного строительства | | | | | | | | | | | |
| 1. | Объем жилищного строительства | Указ ПРФ от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» | Кв.м. | 148406 | 177 795 | 113 628 | 104 879 | 96 803 | 96 803 | Управление градостроительной деятельности | 1.01.01  1.01.03  1.03.03  1.04.03 |
| 2. Улучшение жилищных условий семей | | | | | | | | | | | |
| 2. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426376&date=15.09.2022) ПРФ от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» | Семья | 61 | 53 | 47 | 45 | 48 | 32 | Управление муниципальной собственности | 2.01.01  3.01.01  6.01.01  6.02.01  6.02.02  7.01.01 |

Методика расчета значений планируемых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объем жилищного строительства | кв.м. | При расчете значения целевого показателя применяются данные о вводе жилья (млн. кв. м).  При расчете значения целевого показателя применяются данные о вводе объектов индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования.  К объектам индивидуального жилищного строительства относятся отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи. | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Сергиево-Посадскому городскому округу Московской области | Ежеквартально |
| 2. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | семья | При расчете значения целевого показателя применяются следующие данные:  количество семей, купивших жилое помещение по договорам купли-продажи, зарегистрировавших право собственности на основании договора участия в долевом строительстве;  количество семей, построивших индивидуальный жилой дом за счет собственных и (или) заемных средств;  количество семей, получивших жилое помещение по договорам социального найма;  количество семей, арендовавших жилье на длительный срок на рыночных условиях;  количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда;  количество семей, улучшивших жилищные условия за счет проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;  количество семей, улучшивших жилищные условия за счет регистрации прав собственности на жилое помещение на основании справки о полной выплате паевого взноса членом жилищного, жилищно-строительного, иного кооператива. | Решения администрации городского округа, договоры социального найма, договоры на приобретение жилых помещений, сведения из Единого государственного реестра недвижимости. | Ежеквартально |

Методика определения результатов выполнения мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | 01 | 01 | Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств | Кв.м. | При расчете значения целевого показателя применяются данные о вводе жилья (млн. кв. м).  При расчете значения целевого показателя применяются данные о вводе объектов индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования.  К объектам индивидуального жилищного строительства относятся отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи. |
| 2 | 1 | 01 | 03 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | семья | Значение показателя рассчитывается на основе данных о количестве семей, получивших жилое помещение в домах-новостройках или за счет освободившейся за выездом площади, и улучшивших жилищные условия с помощью социальных выплат в отчетном году, которые до момента получения или приобретения жилого помещения состояли на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях |
| 3 | 1 | 03 | 03 | Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта ИЖС или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности Российской Федерации | штука | При расчете значения целевого показателя применяются следующие данные:  а) количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта ИЖС или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;  б) количество уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности\*.  \* С учетом уведомлений об отказе в приеме уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома или уведомления об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомлений об отказе в приеме уведомления о построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного |
| 4 | 1 | 04 | 03 | Количество земельных участков, обеспеченных комплексной инфраструктурой | штука | Значение показателя определяется по формуле:  Ккластi - количество кластеров земельных участков в i-м муниципальном образовании;  Кзукластi - количество земельных участков, расположенных в j-м кластере земельных участков на территории i-го муниципального образования.  Фактическое значение определяется по количеству земельных участков, обеспеченных комплексной инфраструктурой в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по линейным объектам и осуществлению благоустройства территории), актами поставки оборудования (по итогам приобретения оборудования) и разрешением на ввод объектов в эксплуатацию (по итогам строительства) |
| 5 | 2 | 01 | 01 | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты | семья | Значение показателя определяется данными о количестве выданных свидетельств участникам подпрограммы II «Обеспечение жильем молодых семей» |
| 6 | 3 | 01 | 01 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями в отчетном финансовом году | человек | Значение показателя определяется данными о расходовании субвенций из бюджета Московской области на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без помещения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений. |
| 7 | 3 | 01 | 01 | Обеспечены дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лица, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, жилыми помещениями, в отчетном финансовом году | человек | Значения показателя определяется данными о расходовании субвенций из бюджета Московской области на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями. |
| 8 | 3 | 01 | 02 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 22 лет включительно, реализовавших жилищный сертификат и единовременную социальную выплату в отчетном финансовом году | человек | Значения показателя определяется данными о расходовании субвенций из бюджета Московской области на предоставление жилищного сертификата и единовременной социальной выплаты. |
| 9 | 6 | 01 | 01 | Получили государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны | человек | Значение показателя определяется данными о количестве ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших социальную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», Федеральным законом «О ветеранах». |
| 10 | 6 | 02 | 01 | Получили государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета инвалиды и ветераны боевых действий, члены семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий | человек | При расчете значения целевого показателя применяются данные отчетов Сергиево-Посадского городского округа Московской области о количестве инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» |
| 11 | 6 | 02 | 02 | Получили государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов | человек | При расчете значения целевого показателя применяются данные отчетов Сергиево-Посадского городского округа Московской области о количестве инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» |
| 12 | 7 | 01 | 01 | Получили свидетельство о праве на получение жилищной субсидии  на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома многодетные семьи | семья | При расчете значения целевого показателя применяются данные отчетов муниципальных образований Московской области о реализации Подпрограммы 7. Значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования значений целевого показателя по муниципальным образованиям Московской области. |

3. Перечни подпрограмм

3.1. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Создание условий для жилищного строительства»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 | 2024 | 2025 | | | | | 2026 | 2027 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Создание условий для развития жилищного строительства | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Организация строительства | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | Управление градостроительной деятельности |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств, кв.м. | х | х | Всего | 2023 | 2024 | Итого  2025 | в том числе по кварталам: | | | | 2026 | 2027 |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 177 795 | 51 512 | 113 628 | 104 879 | 28 842 | 54 537 | 88 098 | 104879 | 96 803 | 96 803 |
| 1.2. | Мероприятие 01.03. Обеспечение проживающих в муниципальном образовании и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | Управление муниципальной собственности |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия, семья | х | х | Всего | 2023 | 2024 | Итого  2025 | в том числе по кварталам: | | | | 2026 | 2027 | Управление муниципальной собственности |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 160 | 32 | 32 | 32 | 2 | 10 | 20 | 32 | 32 | 32 |
| 2 | Основное мероприятие 03. Создание системы недопущения возникновения проблемных объектов в сфере жилищного строительства | 2023-2027 | Итого: | 996,00 | 996,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства бюджета Московской области | 996,00 | 996,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Мероприятие 03.03 Осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее - ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности Российской Федерации | 2023-2027 | Итого: | 996,00 | 996,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | Управление градостроительной деятельности |
| Средства бюджета Московской области | 996,00 | 996,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта ИЖС или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности Российской Федерации, шт | х | х | Всего | 2023 | 2024 | Итого  2025 | в том числе по кварталам: | | | | 2026 | 2027 | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 3 669\* | 801\* | 745\* | 877\* | 159\* | 428\* | 672\* | 877\* | 697\* | 697\* |
| 4 | Основное мероприятие 04. Обеспечение комплексной инфраструктурой земельных участков для предоставления отдельным категориям граждан | 2023 | Итого: | 303471,00 | 303 471,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства бюджета Московской области | 300436,00 | 300 436,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 3035,00 | 3 035,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Мероприятие 04.03. Обеспечение комплексной инфраструктурой земельных участков для предоставления отдельным категориям специалистов, работающих в государственных учреждениях здравоохранения Московской области | 2023 | Итого: | 303471,00 | 303 471,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | МБУ «Развитие» |
| Средства бюджета Московской области | 300436,00 | 300 436,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 3035,00 | 3 035,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Количество земельных участков, обеспеченных комплексной инфраструктурой, шт. | х | х | Всего | 2023 | 2024 | Итого  2025 | в том числе по кварталам: | | | | 2026 | 2027 | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по подпрограмме 1 | 2023-2027 | Итого: | 304467,00 | 304 467,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства бюджета Московской области | 301432,00 | 301 432,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 3035,00 | 3 035,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества,

предназначенного для решения вопросов местного значения Сергиево-Посадского городского округа Московской области, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Сергиево-Посадского городского округа Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счёт средств Сергиево-Посадского городского округа Московской области, предусмотренных мероприятием 04.03. «Обеспечение комплексной инфраструктурой земельных участков для предоставления отдельным категориям специалистов, работающих в государственных учреждениях здравоохранения Московской области» подпрограммы 1 «Создание условий для жилищного строительства» муниципальной программы «Жилище»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ  в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ Завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинансировано  на 01.01.2023  (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, (тыс. руб.) | | Остаток сметной стоимости до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ (тыс. рублей) |
| всего | 2023 год |
| 1. | Строительство автомобильной дороги и выполнение сопутствующих работ по строительству сетей водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения, уличного освещения и благоустройству на территории Сергиево-Посадского городского округа (в том числе проектно-изыскательные работы), Московская область, Сергиево-Посадский г.о., р.п. Богородское | наружные сети – L=200 п.м.;  детские площадки – S=2000м2 | Строительство | 11.07.2022-30.11.2023 | 30.11.2023 | 380 088,00 | 76 617,00 | Итого по объекту: | 303471,00 | 303471,00 |  |
| 75 851,00 | Средства бюджета Московской области | 300436,00 | 300436,00 |  |
| 766,00 | Средства бюджета городского округа | 3035,00 | 3035,00 |  |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 303471,00 | 303471,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 300436,00 | 300436,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 3035,00 | 3035,00 |  |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 303471,00 | 303471,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 300436,00 | 300436,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 3035,00 | 3035,00 |  |

3.2. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых семей»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 | 2024 | 2025 | | | | | 2026 | 2027 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | 2023 - 2027 | Итого: | 218 760,02 | 53 366,10 | 48 563,82 | 42 294,80 | | | | | 37 080,60 | 37 454,70 |  |
| Средства бюджета Московской области | 90 128,00 | 21 762,10 | 19 774,50 | 17 599,90 | | | | | 15 425,40 | 15 566,10 |
| Средства федерального бюджета | 24 206,40 | 8 405,40 | 4 295,40 | 4 095,00 | | | | | 3 619,80 | 3 790,80 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 104 425,62 | 23 198,60 | 24 493,92 | 20 599,90 | | | | | 18 035,40 | 18 097,80 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 2023-2027 | Итого: | 218 760,02 | 53 366,10 | 48 563,82 | 42 294,80 | | | | | 37 080,60 | 37 454,70 | Управление муниципальной собственности |
| Средства бюджета Московской области | 90 128,00 | 21 762,10 | 19 774,50 | 17 599,90 | | | | | 15 425,40 | 15 566,10 |
| Средства федерального бюджета | 24 206,40 | 8 405,40 | 4 295,40 | 4 095,00 | | | | | 3 619,80 | 3 790,80 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 104 425,62 | 23 198,60 | 24 493,92 | 20 599,90 | | | | | 18 035,40 | 18 097,80 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты | х | х | Всего | 2023 | 2024 | Итого  2025 | В том числе по кварталам: | | | | 2026 | 2027 | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 71 | 18 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| 2 | Итого по подпрограмме 2 | 2023-2027 | Итого: | 218 760,02 | 53 366,10 | 48 563,82 | 42 294,80 | | | | | 37 080,60 | 37 454,70 | х |
| Средства бюджета Московской области | 90 128,00 | 21 762,10 | 19 774,50 | 17 599,90 | | | | | 15 425,40 | 15 566,10 |
| Средства федерального бюджета | 24 206,40 | 8 405,40 | 4 295,40 | 4 095,00 | | | | | 3 619,80 | 3 790,80 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 104 425,62 | 23 198,60 | 24 493,92 | 20 599,90 | | | | | 18 035,40 | 18 097,80 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |

3.3. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | 2026 | 2027 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2023-2027 | Итого: | 365 509,00 | 188 629,00 | 158 636,00 | 4 561,00 | | | | | | | 9 122,00 | 4 561,00 | х |
| Средства бюджета Московской области | 365 509,00 | 188 629,00 | 158 636,00 | 4 561,00 | | | | | | | 9 122,00 | 4 561,00 | х |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | х |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | 2023-2027 | Итого: | 119 955,70 | 88 819,70 | 12 892,00 | 4 561,00 | | | | | | | 9 122,00 | 4 561,00 | х |
| Средства бюджета Московской области | 119 955,70 | 88 819,70 | 12 892,00 | 4 561,00 | | | | | | | 9 122,00 | 4 561,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями в отчетном финансовом году, человек | х | х | Всего | 2023 | 2024 | Итого  2025 | В том числе по кварталам: | | | | | |  |  |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | | | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 30 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 2 | 1 | х |
| Обеспечены  дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лица, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, жилыми помещениями, в отчетном финансовом году, человек | х | х | Всего | 2023 | 2024 | Итого  2025 | В том числе по кварталам: | | | | | |  |  |  |
| 1 квартал | | 1 полугодие | 9 месяцев | | 12 месяцев |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | х |
| 1.2 | Мероприятие 01.02. Предоставление жилищного сертификата и единовременной социальной выплаты | 2023-2027 | Итого: | 245 553,30 | 99 809,30 | 145 744,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | Управление муниципальной собственности |
| Средства бюджета Московской области | 245 553,30 | 99 809,30 | 145 744,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 22 лет включительно, реализовавших жилищный сертификат и единовременную социальную выплату в отчетном финансовом году, человек | х | х | Всего | 2023 | 2024 | Итого  2025 | В том числе по кварталам: | | | | | | 2026 | 2027 | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | | | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 57 | 23 | 34 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Итого по подпрограмме 3 | 2023-2027 | Итого: | 365 509,00 | 188 629,00 | 158 636,00 | 4 561,00 | | | | | | | 9 122,00 | 4 561,00 | х |
| Средства бюджета Московской области | 365 509,00 | 188 629,00 | 158 636,00 | 4 561,00 | | | | | | | 9 122,00 | 4 561,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |

3.4. Перечень мероприятий подпрограммы 6 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан  
за счет средств федерального бюджета»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 | 2024 | 2025 | | | | | 2026 | 2027 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Оказание государственной поддержки  по обеспечению жильем отдельных категорий граждан из числа ветеранов  и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и членов  их семей | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | х |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Предоставление жилых помещений отдельным категориям граждан из числа ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и членов их семей | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | Управление муниципальной собственности |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Получили государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, человек | х | х | Всего | 2023 | 2024 | Итого  2025 | В том числе по кварталам: | | | | 2026 | 2027 | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 02. Оказание государственной поддержки  по обеспечению жильем отдельных категорий граждан из числа ветеранов  и инвалидов боевых действий и членов их семей, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | 2023-2027 | Итого: | 2 450,00 | 2 450,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства федерального бюджета | 2 450,00 | 2 450,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | х |
| 2.1. | Мероприятие 02.01. Предоставление жилых помещений отдельным категориям граждан из числа ветеранов и инвалидов боевых действий и членов их семей | 2023-2027 | Итого: | 2 450,00 | 2 450,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | Управление муниципальной собственности |
| Средства федерального бюджета | 2 450,00 | 2 450,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Получили государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета инвалиды и ветераны боевых действий, члены семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, человек | х | х | Всего | 2023 | 2024 | Итого  2025 | В том числе по кварталам: | | | | 2026 | 2027 | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Мероприятие 02.02. Предоставление жилых помещений отдельным категориям граждан из числа инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | 2023-2027 | Итого: | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | Управление муниципальной собственности |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Получили государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, человек | х | х | Всего | 2023 | 2024 | Итого  2025 | В том числе по кварталам: | | | | 2026 | 2027 | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 4 | Итого по подпрограмме 6 | 2023-2027 | Итого: | 2 450,00 | 2 450,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства федерального бюджета | 2 450,00 | 2 450,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |

3.5. Перечень мероприятий подпрограммы 7  
«Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 | 2024 | 2025 | | | | | 2026 | 2027 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Предоставление многодетным семьям жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | 2023-2027 | Итого: | 107 650,30 | 26 512,30 | 21 291,00 | 14 994,00 | | | | | 19 051,00 | 25 802,00 | х |
| Средства бюджета Московской области | 106 536,00 | 26 224,00 | 21 064,00 | 14 844,00 | | | | | 18 860,00 | 25 544,00 |
| Средства бюджета городского округа | 1 114,30 | 288,30 | 227,00 | 150,00 | | | | | 191,00 | 258,00 | х |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий многодетных семей | 2023-2027 | Итого: | 107 650,30 | 26 512,30 | 21 291,00 | 14 994,00 | | | | | 19 051,00 | 25 802,00 | Управление муниципальной собственности |
| Средства бюджета Московской области | 106 536,00 | 26 224,00 | 21 064,00 | 14 844,00 | | | | | 18 860,00 | 25 544,00 |
| Средства бюджета городского округа | 1 114,30 | 288,30 | 227,00 | 150,00 | | | | | 191,00 | 258,00 |
| Получили свидетельство о праве на получение жилищной субсидии  на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома многодетные семьи, семей | х | х | Всего | 2023 | 2024 | Итого  2025 | В том числе по кварталам: | | | | 2026 | 2027 | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | Итого по подпрограмме 7 | 2023-2027 | Итого: | 107 650,30 | 26 512,30 | 21 291,00 | 14 994,00 | | | | | 19 051,00 | 25 802,00 | х |
| Средства бюджета Московской области | 106 536,00 | 26 224,00 | 21 064,00 | 14 844,00 | | | | | 18 860,00 | 25 544,00 |
| Средства бюджета городского округа | 1 114,30 | 288,30 | 227,00 | 150,00 | | | | | 191,00 | 258,00 |

4. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий муниципальной программы с муниципальным заказчиком муниципальной программы

1.Координатор (координаторы) муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечение согласования проекта постановления главы Сергиево-Посадского городского округа об утверждении муниципальной программы;

2) организацию управления муниципальной программой;

3) реализацию муниципальной программы;

4) достижение цели (целей) и показателей муниципальной программы.

2. Муниципальный заказчик программы (подпрограммы):

1) разрабатывает муниципальную программу (подпрограмму);

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий программы (подпрограммы) и готовит финансовое экономическое обоснование;

3) обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограмм и ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их действий по реализации подпрограмм;

4) обеспечивает привлечение дополнительных средств федерального бюджета и бюджета Московской области (субсидий) на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на достижение целей, соответствующих государственным программам Московской области;

5) в случае принятия решения об участии Сергиево-Посадского городского округа в реализации государственных программ (подпрограмм) Московской области:

в соответствии с Регламентом администрация Сергиево-Посадского городского округа готовит и направляет государственным заказчикам программ (подпрограмм), ответственным за выполнение мероприятий государственной программы, гарантийные письма о планируемом софинансировании мероприятий государственной программы (подпрограммы);

обеспечивает заключение с центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, определённым ответственным за выполнение мероприятия государственной программы (подпрограммы) Московской области, соглашения о предоставлении субсидии бюджету Сергиево-Посадского городского округа на реализацию мероприятий в текущем финансовом году и плановом периоде, при наличии соответствующего распределения субсидий на текущий и плановый период в сроки, установленные Порядком разработки и реализации государственных программ Московской области, утвержденным постановлением правительства Московской области от 19.08.2022 №881/27;

6) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

7) обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования муниципальной программы (подпрограммы);

8) представляет координатору (координаторам) муниципальной программы и в управление экономики ежеквартальный отчёт о реализации муниципальной программы;

9) размещает на официальном сайте администрации Сергиево-Посадского городского округа в сети Интернет утверждённую муниципальную программу;

10) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность её реализации;

11) направляет показатели (целевые индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы) на согласование в центральные исполнительные органы государственной власти Московской области по соответствующим направлениям деятельности;

12) обеспечивает ввод в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с пунктом 8.2 Порядка.

3. Муниципальный заказчик муниципальной программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик муниципальной программы несёт ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, обеспечение достижения показателей муниципальной программы в целом, а также подготовку и формирование отчета о реализации муниципальной программы в подсистеме ГАСУ МО в установленные настоящим Порядком сроки.

7.4. Ответственный за выполнение мероприятия:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы;

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы в части соответствующего мероприятия;

3) готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчет о реализации мероприятия;

4) формирует проекты адресных перечней, а также предложения по внесению в них изменений.

5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области, утвержденному постановлением главы Сергиево-Посадского городского округа от 17.11.2022 № 499-ПГ (далее – Порядок), с целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик формирует в подсистеме по формированию муниципальных программ Московской области, с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» Московской области:

1) оперативный отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом;

2) ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчётным, оперативный годовой отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы.

Оперативный (годовой) отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы содержит:

а) аналитическую записку, в которой отражается:

- анализ достижения показателей муниципальной программы;

- анализ выполнения мероприятий муниципальной программы, влияющих на достижение результатов и показателей муниципальной программы;

- анализ причин невыполнения или выполнения не в полном объёме мероприятий, не достижения показателей муниципальной программы и результатов;

- анализ фактически произведённых расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин не освоения средств.

б) информация о плановых и фактически достигнутых результатах с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий, а также предложений по их выполнению.

Оперативный (годовой) отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы формируется муниципальным заказчиком в целом по муниципальной программе (с учётом подпрограмм) по форме согласно приложениям №5 и №6. Муниципальный заказчик направляет в управление экономики оперативный (годовой) отчёт, согласованный с финансовым управлением администрации Сергиево-Посадского городского округа.